СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

| 5 заседание | II созыв |
| --- | --- |
| 22.12.2020 | г. Соль-Илецк |

РЕШЕНИЕ № 38

Об итогах исполнении решения Совета депутатов от 12.02.2020 № 845 «Об утверждении перечня наказов избирателей, принятых депутатами Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2020 год» за 2020 год

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, в соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области «О статусе депутата представительного органа муниципального образования в Оренбургской области», решения Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 03.02.2016 № 294 «Об утверждении  Положения о наказах избирателей в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ», Совет депутатов Соль-Илецкого городского округа решил:

1. Информацию об итогах исполнения решения Совета депутатов от 12.02.2020  № 845  «Об утверждении  перечня наказов избирателей, принятых депутатами Совета депутатов муниципального образования   Соль-Илецкий городской округ  на 2020 год» за 2020 год, принять к сведению  (приложение)

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

| Председатель Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |  | Н.А. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

Разослано:  депутатам Совета депутатов – 20 экз., прокуратура района - 1 экз.; администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ – 1 экз., в дело - 1 экз.

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ

от  22.12.2020  № 38

ИТОГИ

исполнения  решения Совета депутатов от 12.02.2020  № 845  «Об утверждении  перечня наказов избирателей, принятых депутатами Совета депутатов муниципального образования   Соль-Илецкий городской округ на 2020 год» за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование постоянной комиссии | Исполнитель | Номер избирательного округа, депутат, принявший наказ | Источник финансирования, ориентировочная стоимость работ (тыс.руб.) | Срок выполнения мероприятия | Ход исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилировка улиц микрорайона Восточный | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 1 Тулебов Ф.З. | В рамках ежегодных проводимых работ по содержанию дорог | 2020 год | В рамках муниципального контракта работы выполнены, стоимость выполненных работ 808 578,0 руб. |
| 2 | Грейдирование улиц: Пугачёвская, Челкарская, Кирова, от ул. Набережная до ул. Степана Разина. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 1 Тулебов Ф.З. | В рамках ежегодных проводимых работ по содержанию дорог | 2020 год | Работы по ул. Челкарская, Кирова, Пугачевская выполнены- отсыпаны, стоимость выполненных работ 1786 777,91 руб. |
| 3 | Отсыпка и грейдирование улиц в микрорайоне Северный (ул. Некрасова, ул. Лермонтова, ул. Космическая, ул. Элеваторная, ул. Просторная, ул. Парковая, от ул. Рычковская) | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 2 Щавелев А.Г. Петрова Л.В. | В рамках ежегодных проводимых работ по содержанию дорог | 2020 год | В рамках контракта по ремонту дорог выполнена отсыпка по ул. Некрасова, Лермонтова, Элеваторная, на сумму 718 589,29. ул. Просторная, Парковая, Космическая отгрейдерованы. |
| 4 | Освещение улиц в микрорайоне Северный(ул. Углицкого) | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 2 Щавелев А.Г. Петрова Л.В. | При выделении финансирования из областного бюджета и при наличии софинансирования из местного бюджета | 2020 год | При выделении финансирования из областного бюджета и при наличии софинансирования из местного бюджета |
| 5 | Решение вопроса по отлову безнадзорных животных в микрорайоне Северный | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление сельского хозяйства | округ № 2 Щавелев А.Г. | В рамках ежегодных проводимых работ | 2020 год | Выполнена работа по отлову животных без владельцев на общую сумму 445,6 тыс. руб в городе отловлено 38 голов. Общее количество 56. |
| 6 | Реализация проекта водопровода в с. Григорьевка, п. Чашкан, ст. Чашкан. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 9 Кузьмин Н.А. | При выделении финансирования из областного бюджета и при наличии софинансирования из местного бюджета | 2020 год | При выделении финансирования из областного бюджета и при наличии софинансирования из местного бюджета |
| 7 | Решение вопроса по отлову животных без владельцев в сельских населенных пунктах | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление сельского хозяйства | округ № 9 Кузьмин Н.А | В рамках ежегодных проводимых работ | 2020 год | Выполнена работа по отлову животных без владельцев на общую сумму 445,6 тыс. руб в сельских населенных пунктах отловлено 18 голов. Общее количество 56. |
| 8 | Обеспечение коммунальной инфраструктурой (свет, газ, вода) участков новой жилой застройки (75 участков) п.Шахтный | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 9 Кузьмин Н.А | В рамках муниципальной программы « Обеспечение участков компактной жилой застройки» | 2020 год | Работы выполнены в полном объеме |
| 9 | Восстановление зоны отдыха парка «Горняков» | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 2 Петрова Л.В. | При наличии областного финансирования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городком округе» | 2020 год | При наличии областного финансирования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городком округе» |
| 10 | Асфальтирование улицы Победа от ул. Ленина до Чайковской. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 3 Куликов М.А | При выделении финансирования из областного бюджета и при наличии софинансирования из местного бюджета | 2020 год | При наличии финансирования |
| 11 | Благоустройство сквера Южный (санитарное содержания) | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 4 Васькин В.Н. | В рамках ежегодных проводимых работ по благоустройству города | 2020 год | В рамках постановления «О проведении весеннего месячника по уборке и благоустройству на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» - сквер был закреплен за филиалом ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецке. Выполнялись работы сбору и вывозу весеннего мусора. |
| 12 | Улучшение состояния дорог на З. Клину. Профилировка и грейдирование на необходимых улицах по планируемому движению маршрута транспортных средств (ул. 1-ая Линейная, Энергетиков, Малиновая, Полевая) | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 5 Щавелева Т.Н., Володин О.М. | В рамках ежегодных проводимых работ по содержанию дорог | 2020 год | Работы по отсыпке ул. 1-ая Линейная -МК № 20 от 11.05.20, стоимость выполненных работ – 430703,74 руб. ул. Сиреневая -МК № 17 от 11.05.20; стоимость выполненных работ – 500400,48 руб. ул.Полевая - МК № 3022 от 06.05.20, стоимость выполненных работ738000,0 руб. -ул.Абрикосовая -МК №26 от 18.05.20, стоимость выполненных работ135378,0руб. - Васильковая МК №25 от 18.05.20; стоимость выполненных работ 404889,15 руб. -ул.Тюльпанная -МК № 27 от 18.05.20 выполнены. стоимость выполненных работ229141,48 руб. |
| 13 | Строительство хоккейной коробки в с. Буранное. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с общественными организациями | Округ № 6 Козлов С.П., Федорова Н.Н. | При выделении финансирования из областного бюджета и при наличии софинансирования из местного бюджета | 2020 год | В 2020 г. получено положительное заключение на сумму 1235,972 тыс.руб. Подана заявка в Министерство финансов Оренбургской области на участие в конкурсе «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» на 2021 год. |
| 14 | Организация уличного освещения с. Саратовка, пос. Кирпичный Завод, Станция Илецк- 2. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 7 Беляков И.И. | Работы выполнены в рамках программы «Светлая область» | 2020 год | Работы выполнены в рамках программы «Светлая область» |
| 15 | Капитальный ремонт ЛЭП населенных пунктов с. Саратовка, пос.Кирпичный Завод, Станция Илецк- 2. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 7 Беляков И.И. | Работы выполнены в рамках программы «Светлая область» | 2020 год | Работа выполнена в полном объеме |
| 16 | Установка трансформатора в с. Саратовка, в связи с недостаточным напряжением ул. Речная, Садовая, Партизанская, Калинина. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 7 Беляков И.И. | Работы выполнены в рамках программы «Светлая область» | 2020 год | Работа выполнена в полном объеме |
| 17 | Ремонт уличного освещения с. Кумакское, Тамар-Уткуль, с. Первомайское, с. Угольное с добавлением светильников. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 8 Мамашев З.Г. | Работы выполнены в рамках программы «Безопасность дорожного движения» | 2020 год | В с. Кумакском, с. Первомайское и с.Егинсай в 2019 г. производился ремонт ул. освещения с добавлением светильников. В 2020 г. осуществляется текущее содержание, без добавления светильников. |
| 18 | Обустройство пожарного гидранта в с. Казанка, с. Трудовое,с. Покровка. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление образования | Округ № 9 Кузьмин Н.А., Орлов В.В. | Средства областного, Местного бюджета в размере 2 600 000 руб. | 2020 год | Установлены пожарные емкости в с. Трудовое, с. Покровка, с. Казанка |
| 19 | Грейдирование улицы Пчельник | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 4 Васькин В.Н. | В рамках ежегодных проводимых работ по содержанию дорог | 2020 год | Работы по отсыпке ул. Пчельник выполнены - МК №3361 от 11.05.2020 на сумму 1 821 041,30 руб. |
| 20 | Отремонтировать крышу над переходом между школой и спортзалом в с. Покровка (предусмотреть двухскатную крышу с покрытием из профлиста) |  | Управление образования | Округ № 6 Козлов С.П. | Средства областного, местного бюджета в размере 1 000 000 руб. | 2020 год | Работа выполнена в полном объеме |
| 21 | Строительство пешеходных переходов тротуаров по ул. Вокзальной ул. Промышленная | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 5 Щавелева Т.Н. Округ № 3 Джаксыгалиев А.К. | Работы выполнены в рамках программы «Безопасность дорожного движения» | 2020 год | Работа выполнена в полном объеме |