СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

| 18 заседание | II созыв |
| --- | --- |
| 15.12.2021 | г. Соль- Илецк |

РЕШЕНИЕ № 143

Об итогах исполнения решения Совета депутатов от 12.02.2020 № 39 «Об утверждении перечня наказов избирателей, принятых депутатами Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2021 год»

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, в соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области «О статусе депутата представительного органа муниципального образования в Оренбургской области», решения Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 03.02.2016 № 294 «Об утверждении  Положения о наказах избирателей в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ», Совет депутатов Соль-Илецкого городского округа решил:

1. Информацию об итогах исполнения решения Совета депутатов от 12.02.2020  № 39 «Об утверждении  перечня наказов избирателей, принятых депутатами Совета депутатов муниципального образования   Соль-Илецкий городской округ на 2021 год» за 2021 год, принять к сведению, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму.

3. Решение вступает в силу со дня принятия.

| Председатель Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |  | Н.А. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

Разослано:  депутатам Совета депутатов Соль-Илецкого городского округа – 20 экз., прокуратура Соль-Илецкого района - 1 экз.; администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ – 1 экз., в дело - 1 экз.

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 15.12.2021 № 143

Информация об итогах исполнения решения Совета депутатов от 12.02.2020  № 39 «Об утверждении  перечня наказов избирателей, принятых депутатами Совета депутатов муниципального образования   Соль-Илецкий городской округ на 2021 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование постоянной комиссии | Исполнитель | Номер избирательного округа, депутат, принявший наказ | Источник финансирования, ориентировочная стоимость работ (тыс.руб.) | Срок выполнения мероприятия | Ход исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство реки « Песчанка» по всей территории г. Соль-Илецка. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 1 Мухамедьяров Ш.Ш. |  |  | При наличии федерального и областного финансирования в рамках реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 2 | Устройство детской игровой площадки на пересечении улиц Куликовская и Сосновая в г. Соль-Илецк Оренбургской области | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 1 Мухамедьяров Ш.Ш. |  | 2021 год | Земельный участок находится в частной собственности. Информацию депутатам направляли письменно, письмо № 4052 от 11.06.2021 |
| 3 | Освещение улиц Лазурная, Дорожная, Кирова г. Соль-Илецка | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 1 Мухамедьяров Ш.Ш. | При наличии финансирования по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа» | 2021 год | Работы не выполнены в связи с недостаточностью средств по муниципальной программе. |
| 4 | Озеленение г. Соль-Илецка. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 1 Мухамедьяров Ш.Ш. | при наличии финансирования в рамках мун.программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» | 2021 год | В связи с недостаточностью средств в 2021г. по муниципальной программе, озеленение улиц города не произведено. При наличии средств в 2022 г. работы по озеленению будут рассматриваться. |
| 5 | Микрорайон «Северный» Ремонт дороги по ул. Украинская с обустройством тротуаром | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 2 Рыбин Р.И. | в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2021 году | 2021 год | Ремонт дороги по ул. Украинская будет в 2022 году при планировании ремонтных работ и наличии финансирования. |
| 6 | Микрорайон «Северный» Обустройство детской и спортивной площадок | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 2 Рыбин Р.И. |  | 2021 год | В части устройства детской игровой площадки - при наличии инициативного проекта в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе в 2022 году |
| 7 | Капитальный ремонт дорог в г. Соль-Илецк по ул. Победы 5 (военный городок) | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 2 Рыбин Р.И. |  | 2021 год | Территория Военного городка не является автомобильной дорогой (как объект не стоит на учете и не содержится администрацией, содержание осуществляет управляющая компания), ремонт возможен, только в случае включения в программу дворики) |
| 8 | г. Соль-Илецк Ул. Победы 5 (военный городок) Строительство Детской и спортивной площадки. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 2 Рыбин Р.И. |  | 2021 год | В части устройства детской игровой площадки - при наличии инициативного проекта в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе в 2022 году |
| 9 | Освещение Ул. Илецкая 1В. Ул. Персиянова 127, 127А г. Соль-Илецка | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 2 Рыбин Р.И. | При наличии финансирования по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа» | 2021 год | Улица Персиянова имеет новое освещение. Внутри дворовая территорию находится в сфере Управляющей копании ООО «Соль-Илецке ЖКХ». |
| 10 | Ремонт дорог г. Соль-Илецка по Ул. Илецкая 1В. Ул. Персиянова 127, 127А | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 2 Рыбин Р.И. | Вопрос будет рассмотрен при планировании ремонтных работ в 2022 г. в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Выделяемая сумма в год 17 930,500 тыс. руб. | 2021 год | не является автомобильной дорогой (как объект не стоит на учете и не содержится администрацией, содержание осуществляет управляющая компания), ремонт возможен, только в случае включения в программу дворики). |
| 11 | Устройство спортивной площадки на дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, 1в | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 2 Рыбин Р.И. |  | 2021 год | Работы выполнены в 2021 году |
| 12 | г. Соль-Илецк Строительство детской площадки г. Соль-Илецка по ул. Ленина 73-75 | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | округ № 2 Рыбин Р.И. |  | 2021 год | при наличии инициативного проекта в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе в 2022 году |
| 13 | Для всего города Построить общегородскую «Детскую площадку» | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с общественными организациями | округ № 2 Рыбин Р.И. |  | 2021 год | Реализация данного проекта в 2021 году невозможна. Не определён земельный участок под строительство, отсутствуют смета и проект, отсутствует финансирование. |
| 14 | Создание мест отдыха и благоустроенных дворовых площадок для детей. (ул.П.Коммунаров-114,116,улМосковская-151,153,ул. Герасимовская-104,ул.Вокзальная-83,85,ул.Чайковского 40) | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 3 Трибушной А.В. | При наличии инициативного проекта в рамках комфортной городской среды | 2021 год | при наличии инициативного проекта в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе в 2022 году |
| 15 | Возрождение парка-сквера « ЖД работников» по улице Вокзальной | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 3 Трибушной А.В. | При наличии областного финансирования в рамках комфортной городской среды | 2021 год |  |
| 16 | Благоустройство привокзальной площади с оборудованием детской площадки | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 3 Трибушной А.В. Куликов М. А. |  | 2021 год | Реализация мероприятия невозможна. Часть территории находится в аренде, часть территории находится в частной собственности. |
| 17 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Победа (участок между ул. Ленина и ул. Чайковского) | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 3 Трибушной А.В Куликов М. А. | в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2021 году | 2021 год | Работы выполнены в 2021г. |
| 18 | Благоустройство стадиона «Локомотив» с оборудованием спортивной площадки | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 3 Трибушной А.В Куликов М. А. |  | 2021 год | выполнены работы по обустройству спортивной площадки |
| 19 | Опиловка деревьев по ул. Чкалова г. Соль-Илецк | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 3 Куликов М. А. | при наличии финансирования в рамках мун.программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» | 2021 год | Работы по опиловке веток выполнены. |
| 20 | Установить контейнерную площадку для сбора ТКО по ул. Железнодорожная в районе многоквартирных домов №7и № 18. |  | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 3 Куликов М. А. | При наличии финансирования по муниципальной программе «Отходы». | 2021 год | Работы не выполнены в связи с недостаточностью средств по муниципальной программе. |
| 21 | Устройство детской игровой площадки на дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, д. 15, 17, 19, 21 | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 4 Сорокина И.Д. , Кретинин В.В |  | 2021 год | Работы выполнены в 2021 году |
| 22 | Благоустройство дворовой территории ул. Южная д.2-20 «а» г. Соль-Илецка | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 4 Сорокина И.Д. , Кретинин В.В |  | 2021 год | При наличии областного финансирования в рамках комфортной городской среды. Работы внесены в план мероприятий на 2023-2024 годы. |
| 23 | Отсыпка, асфальтирование улиц м-на Зеленый Клин, ул. Первомайская, ул. Заводская. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 5депутат Базилов Р.Б. | В рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2021 году | 2021 год | Работы частично выполнены по ул. Пшеничная, Виноградная, Цветочная, Заводская, Луговая в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2021 году |
| 24 | Озеленение улиц г. Соль-Илецка. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 5 депутат Базилов Р.Б. | при наличии финансирования в рамках мун.программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» | 2021 год | В связи с недостаточностью средств по муниципальной программе, озеленение улиц города не планируется. |
| 25 | Установка детских спортивных площадок во дворах многоквартирных домов по ул. Промышленная, ул. Красноармейская, м-не Зеленый Клин, парке по ул. Гонтаренко. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 5 депутат Базилов Р.Б. |  | 2021 год | По ул. Промышленная и в сквере Гонтаренко работы выполнены в 2021 году. Остальные - при наличии инициативного проекта в рамках комфортной городской среды в 2022 году |
| 26 | Обустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Володарского, ул. Красноармейская г. Соль-Илецка | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 5 депутат Базилов Р.Б. | В рамках комфортной городской среды | 2021 год | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий в 2017 году, в 2021 году по адресам: - ул. Красноармейская, д. 88а, 88б, 88в, 88г; - ул. Красноармейская, 80, 78, 76, 74, ул. Володарского, 105А, 107, 109 |
| 27 | Установить знаки ограничения скорости по ул. Гонтаренко | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 5 депутат Базилов Р.Б. | В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа» | 2021 год | Установка знаков ограничения скоростного режима не планируется |
| 28 | Завершение реконструкции парка «Горняков» | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 5 депутат Базилов Р.Б. |  | 2021 год | Работы по благоустройству будут выполнены в 2022 году в рамках заключённого контракта № 8047 от 22 ноября 2021 года. Финансирование объекта: Федеральный бюджет – 16 910 780,00 рублей Областной бюджет – 704 620,00 рублей Бюджет муниципального образования (софинасирование) – 927 126,00 рублей Бюджет муниципального образования (областная дотация) – 53 049 205,95 рублей |
| 29 | Посодействовать в скорейшем решении вопроса по ремонту кровель многоквартирных домов. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 5 депутат Базилов Р.Б. | капитальный ремонт крыш МКД осуществляется в соответствии с региональной программой «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» | 2021 год | В связи с повышением стоимости работ по капитальному ремонту крыши, аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок. |
| 30 | Установить остановочные павильоны для остановки общественного транспорта и школьного автобуса в соответствии с требованиями по всему маршруту движения | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №5 депутат Кандалов А.А. | В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа» | 2021 год | С учетом доведенных ассигнований планируется установка остановочного павильона по ул. Разина в р-не м-на «Олива» в 2022г. |
| 31 | Озеленение ул. Полевая и др. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №5 депутат Кандалов А.А. | при наличии финансирования рамках мун.программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ». | 2021 год | В связи с недостаточностью средств в 2021г. по муниципальной программе, озеленение улиц города не произведено. При наличии средств в 2022 г. работы по озеленению будут рассматриваться. |
| 32 | Ремонт и отсыпка дорог по ул. Пшеничная, Виноградная, Тополиная, Цветочная, Вишневая, Сиреневая, Заводская, Луговая | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №5 депутат Кандалов А.А. | в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2021 году | 2021 год | Работы частично выполнены по ул. Пшеничная, Виноградная, Цветочная, Углицкая, Тополиная, Заводская, Луговая в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2021 году |
| 33 | Детская площадка по ул. Линейная | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №5 депутат Кандалов А.А. |  | 2021 год | В части устройства детской площадки - при наличии инициативного проекта в рамках комфортной городской среды в 2022 году |
| 34 | Освещение, отсыпка ПГС, устройства и детской площадка по ул. Пшеничная | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №5 депутат Кандалов А.А. | В части устройства детской площадки - при наличии инициативного проекта в рамках комфортной городской среды в 2022 году | 2021 год | Для начала организации уличного освещения в ТП-146 установлен узел учета, начато оформление с ОКЭС и АО«ЭнергосбыТ Плюс» |
| 35 | Освещение, отсыпка ПГС, устройство детской площадки, установить знаки ограничение скорости по ул. 1-я Линейная и ул. Энергетиков. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №5 депутат Кандалов А.А. | В части устройства детской площадки - при наличии инициативного проекта в рамках комфортной городской среды в 2022 году, в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 2021 год | Для организации уличного освещения нет финансирования. По ул. 1-я линейная отсыпка осуществлена в 2020г. Вопрос по ул.Энергетиков будет рассмотрен в 2022 года при наличии финансирования, установка дорожных знаков не планируется. |
| 36 | с. Изобильное ремонт асфальтного покрытия по ул. Краснознаменная, | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №6 депутат Аржанухин С.М. | Вопрос будет рассмотрен в 2022 года при наличии финансирования в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 2021 год | Вопрос будет рассмотрен в 2022 года при планировании ремонтных работ и наличии финансирования. |
| 37 | дополнительное освещение улиц с. Изобильное | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №6 депутат Аржанухин С.М. | При наличии финансирования по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа» | 2021 год | В 2021 году работы не проводились в связи с отсутствием необходимого финансирования. |
| 38 | ст. Цвиллинга ремонт ул. Элеваторная | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №6 депутат Аржанухин С.М. | при наличии финансирования в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 2021 год | Вопрос будет рассмотрен в 2022 года при планировании ремонтных работ и наличии финансирования. |
| 39 | ст. Цвиллинга капитальный реконструкция электроосвещение | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №6 депутат Аржанухин С.М. | При наличии финансирования по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа» | 2021 год | В 2021 году работы не проводились в связи с отсутствием необходимого финансирования. |
| 40 | Организация площадки для вывоза ТКО | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №6 депутат Аржанухин С.М. | В рамках программы «Отходы» | 2021 год | В 2021 году обустройство не проводилось в связи с отсутствием необходимого финансирования. |
| 41 | Обустройство водяной скважины с. Покровка | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №6 депутаты Аржанухин С.М. Насакин А.А. | при наличии финансирования в рамках мун.программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Соль-Илецкий городской округ») | 2021 год | В связи с недостаточностью средств по муниципальной программе, обустройство скважины не проводились. |
| 42 | Засыпка дороги в Изобильное-Новоилецк в ПГС приведение ее в нормальное состояние | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №6 депутат Насакин А.А. | (Автомобильная дорога находится в собственности Оренбургской области, согласно ответа ГУ ГУДХОО. По информации управления вопрос по ремонту участка дороги будет рассмотрен при наличии дополнительного финансирования). | 2021 год | Содержание дороги в части восстановления профиля осуществляется в соответствии со сметной документацией |
| 43 | Построить спортивную детскую площадку в с. Изобильное | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №6 депутат Аржанухин С.М. | При наличии областного финансирования в рамках муниципальной программы «Управление сельского хозяйства», либо через инициативное бюджетирование при непосредственном участии граждан | 2021 год | В 2021 году работы не проводились. |
| 44 | Организация профилировки участка дороги с.Линёвка- с.Буранное не реже 1 раза в неделю | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №7 депутат Корчак Л.В. | Автомобильная дорога находится в собственности Оренбургской области, согласно ответа ГУ ГУДХОО мероприятия по содержанию осуществляются в рамках бюджетной сметы). | 2021 год | Содержание дороги в части восстановления профиля осуществляется в соответствии со сметной документацией. 2 раза в месяц |
| 45 | Обрезка кронирование деревьев с.Линёвка , жителей | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №7 депутат Корчак Л.В. | При наличии финансирования в рамках мун.программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» | 2021 год | Планируется в 2022 году, при наличии финансирования |
| 46 | с.Ветлянка Ремонт внутрипоселковой дороги | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №7 депутат Корчак Л.В. | в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 2021 год | Контракт расторгнут в 2021г, планируется в 2022 году. |
| 47 | с.Саратовка .Неудовлетворительное состояние дороги с.Саратовка- г.Соль-Илецк | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №7 депутат Корчак Л.В. | Автомобильная дорога находится в собственности Оренбургской области, согласно ответа ГУ ГУДХОО мероприятия по содержанию осуществляются в рамках бюджетной сметы. | 2021 год | Содержание дороги в части восстановления профиля осуществляется в соответствии со сметной документацией. 2 раза в месяц |
| 48 | с. Кумакское Необходима подсыпка гравием и грейдирование дороги от с. Тамар-Уткуль до с. Кумакское | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №8 депутат Байниязов Р.А. | Автомобильная дорога находится в собственности Оренбургской области, мероприятия по ремонту осуществляются ГУ ГУДХОО. | 2021 год | Содержание дороги в части восстановления профиля осуществляется в соответствии со сметной документацией. 2 раза в месяц |
| 49 | Обустройство площадок ТКО с. Кумакское | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №8 депутат Байниязов Р.А. | При наличии финансирования по муниципальной программе «Отходы» | 2021 год | В 2021 году обустройство не проводилось в связи с отсутствием необходимого финансирования. |
| 50 | Организация освещения улиц с. Угольное | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №8 депутат Байниязов Р.А. | При наличии финансирования по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа» | 2021 год | Осуществлялся ремонт существующего уличного освещения. Для организации нового нет финансирования. |
| 51 | Организация и контроль своевременной уборки прилегающих территорий к контейнерным площадкам для сбора ТКО | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №8 депутат Байниязов Р.А. | При наличии финансирования по муниципальной программе «Отходы» | 2021 год | УГХ был заключён контракт №3 от 24.02.2021 г. с МУП РЖКХ на сумму 653,999 тыс.руб. (это 3 месяца содержания площадок ТКО) |
| 52 | с . Первомайское отсыпка гравием | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №8 депутат Байниязов Р.А. | при наличии финансирования в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. | 2021 год | Вопрос будет рассмотрен в 2022 года при планировании ремонтных работ и наличии финансирования |
| 53 | Аул Талды-Кудук своевременная очистка дороги в зимнее время | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №8 депутат Байниязов Р.А. | В рамках муниципального контракта на зимнее содержание дорог сельских населенных пунктов | 2021 год | Выполнено |
| 54 | Асфальтирование дороги на ст. Чашкан | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 9 депутаты Кузьмин Н. А. Орлов В.В. | в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 2021 год | Вопрос будет рассмотрен в 2022 года при планировании ремонтных работ и наличии финансирования |
| 55 | с. Григорьевка Отсыпка ПГС ул. Советская протяженностью 1400 м. с установкой труб 5шт | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 9 депутаты Кузьмин Н. А. Орлов В.В. | в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. | 2021 год | Контракт расторгнут в 2021г. планируется в 2022 году |
| 56 | Ремонт дороги въездной группы в с Григорьевка, | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 9 депутаты Кузьмин Н. А. Орлов В.В. | Автомобильная дорога находится в собственности Оренбургской области, мероприятия по ремонту осуществляются ГУ ГУДХОО. | 2021 год | Содержание дороги в части восстановления профиля осуществляется в соответствии со сметной документацией |
| 57 | с. Возрождение Установка уличного освещения по ул. Луговая 1 | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 9 депутаты Кузьмин Н. А. Орлов В.В. | При наличии финансирования по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа» | 2021 год | В 2021 году работы не проводились в связи с отсутствием необходимого финансирования. |
| 58 | Отсыпать ул. Луговая ПГС с установкой 3-х водопропускных труб диаметром 300 мм. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ № 9 депутаты Кузьмин Н. А. Орлов В.В. | в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 2021 год | Контракт расторгнут в 2021г. Планируется в 2022 |
| 59 | Осуществить отсыпку, профилировку дорог находящихся во всех населенных пунктах избирательного округа № 10, а также ремонт асфальто- бетонного покрытия в населенных пунктах: с. Дружба , пос. Маякское, с. Михайловка Соль- Илецкого городского округа. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Округ №10 депутат Валеев М.Р. | в рамках соглашения на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. | 2021 год | В с.Дружба осуществлен ремонт асфальто- бетонного покрытия по ул. Парковая (400м). Вопрос по восстановлению профиля и ремонта будет рассмотрен в 2022 г. при наличии доп. финансирования |
| 60 | Строительство приюта для бездомных животных. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление сельского хозяйства | Округ № 2 Рыбин Р.И. | Вопрос будет рассмотрен при наличии финансирования | 2021 год. | В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа», мероприятие по строительству приюта для бездомных животных не предусмотрено. |
| 61 | Решить вопрос с бродячими животными. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление сельского хозяйства | Округ № 5 депутат Базилов Р.Б. | при наличии областного финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа». | 2021 год | На 2021г. было выделено из обл. бюд.744,3 тыс. руб. двумя траншами,1)11.01.21г -445,6 тыс. руб., 2)01.07.21г. - 298,7 тыс. руб. Отловлено в городе 58 голов, в с. Первомайское 11 голов., в с. Кумакское 20 голов, в с. Тамар-Уткуль 12 голов. На 22.11.21г. освоены все выделенные бюджетные средства. Всего отловлено - 101 голова. |
| 62 | Решить вопрос с бродячими собаками. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление сельского хозяйства | Округ №5 депутат Кандалов А.А. | при наличии областного финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа» | 2021 год | На 2021г. было направлено из обл. бюд.445,6 тыс. руб. Дополнительно было выделено еще 01.07.21г. - 298,7 тыс. руб. Отловлено в городе 58 голов, в с. Первомайское 11 голов., в с. Кумакское 20 голов, в с. Тамар-Уткуль 12 голов. На 22.11.21г. освоены все выделенные бюджетные средства. Всего отловлено - 101 голова. |
| 63 | Принять меры по уменьшению бродячих собак в сельских населенных пунктах Новоилецк, Буранное, Покровка, Изобильное. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление сельского хозяйства | Округ №6 депутат Насакин А.А. | при наличии областного финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа» | 2021год | Финансирования из областного бюджета недостаточно для отлова животных без владельцев. При возможности доп. финансирования отлов животных будет проведен. |
| 64 | Решение вопроса по отлову бродячих собак. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление сельского хозяйства | Округ №7 депутат Корчак Л.В. | при наличии областного финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа» |  | На 2021г. было направлено из обл. бюд.445,6 тыс. руб. Дополнительно было выделено еще 01.07.21г. - 298,7 тыс. руб. Отловлено в городе 58 голов, в с. Первомайское 11 голов., в с. Кумакское 20 голов, в с. Тамар-Уткуль 12 голов. На 22.11.21г. освоены все выделенные бюджетные средства. Всего отловлено - 101 голова. |
| 65 | На улицах села имеются беспризорные собаки. Возможно нападение на людей, в связи с этим требуется отлов | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление сельского хозяйства | Округ №8 депутат Байниязов Р.А. | при наличии областного финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа». |  | На 2021г. было направлено из обл. бюд.445,6 тыс. руб. Дополнительно было выделено еще 01.07.21г. - 298,7 тыс. руб. Отловлено в городе 58 голов, в с. Первомайское 11 голов., в с. Кумакское 20 голов, в с. Тамар-Уткуль 12 голов. На 22.11.21г. освоены все выделенные бюджетные средства. Всего отловлено - 101 голова. |
| 66 | с. Тамар-Уткуль На улицах села имеются беспризорные собаки. Возможно нападение на людей, в связи с этим требуется отлов. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление сельского хозяйства | Округ №8 депутат Байниязов Р.А. | при наличии областного финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа» | 2021г. | 16.08.2021г. был произведен отлов безнадзорных животных в количестве 12 голов. |
| 67 | с. Казанка Отлов собак. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление сельского хозяйства | Округ № 9 депутаты Кузьмин Н. А. Орлов В.В. | при наличии областного финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа» |  | Финансирования из областного бюджета недостаточно для отлова животных без владельцев. При возможности доп. финансирования отлов животных будет проведен. |
| 68 | с. Григорьевка Отлов собак. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление сельского хозяйства | Округ № 9 депутаты Кузьмин Н. А. Орлов В.В. | при наличии областного финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа» |  | Финансирования из областного бюджета недостаточно для отлова животных без владельцев. При возможности доп. финансирования отлов животных будет проведен. |
| 69 | Микрорайон Северный- построить школу | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление образования | Округ №2 депутат Рыбин Р.И | В министерство образования Оренбургской области направлена заявка на получение субсидии в 2021 году из областного бюджета на софинансирование строительства школы на 600 мест в микрорайоне «Северный» по ул. Юбилейная, 19, в рамках государственной программы «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения |  | Направлена заявка в министерство образования на строительство школы в микрорайоне «Северный». |
| 70 | Ремонт и благоустройство школ и детских садов, увеличение мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до 3-х лет | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление образования | Округ №3 депутат Трибушной А.В | Ремонт и благоустройство школ и детских садов будет осуществляться при наличии средств из муниципального бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Соль-Илецкого городского округа». В 2020 году в рамках программы «Демография» проведены компенсирующие мероприятия по организации мест для детей до 3-х лет в количестве 50 мест |  | В рамках программы создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», выполнен ремонт кабинетов в МОБУ «СОШ №1», МОБУ «СОШ №2»,МОАУ «СОШ №4»,МОАУ «СОШ №5».МОАУ «Григорьевская СОШ»,МОБУ «Линевская СОШ», замена оконных блоков в МОБУ «Кумакская СОШ», в рамках программы «Детский спорт» выполнен ремонт спортивного зала в МОБУ «Саратоаская СОШ» На 01.01.2021 потребность в увеличении мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до 3-х лет отсутствует. |
| 71 | Ремонт школы (замена дверей) в с.Буранное | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление образования | Округ №6 депутат Аржанухин С.М. | Планируется выполнить капитальный ремонт школы на 2022 год при условии наличия финансирования |  | Работы в 2021г. не выполнены. При условии предоставления средств из областного бюджета планируется на 2023 год |
| 72 | Ремонт кровли на крыше школы в с.Троицк | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление образования | Округ №6 депутат Аржанухин С.М. | При наличии финансирования из муниципального бюджета. |  | Планируется на 2022 год при условии выделения денежных средств |
| 73 | Ограждение школы в с. Казанка | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление образования | Округ№9 депутаты Кузьмин Н. А. Орлов В.В. | При наличии финансирования из муниципального бюджета. |  | Планируется на 2022 год при условии выделения денежных средств. |
| 74 | В дошкольных общеобразовательных учреждениях населенных пунктов избирательного округа № 10 вставить пластиковые окна | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление образования | Округ№10 депутат Валеев М.Р. | При наличии финансирования из муниципального бюджета. |  | Установлены окна из ПВХ в МОБУ «Красномаякская СОШ», МДОБУ «Детский сад» с.Дружба |
| 75 | В селе Перовка проработать возможность организации детского сада в здании школы. | Комиссия по транспорту, благоустройству, ЖКХ, предпринимательству и туризму | Управление образования | Округ №10 депутат Аман А.А | Имеется дошкольная группа кратковременного пребывания при МОБУ «Перовская СОШ |  | Имеется дошкольная группа кратковременного пребывания при МОБУ «Перовская СОШ |